- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- АДМИНИСТРАЦИЯ МАКАРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

- ШЕЛАБОЛИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17» мая 2022 г.                                                                                                             № 16

с. Макарово

О подготовке проекта «Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования Макаровский сельсовет Шелаболихинского района Алтайского края в границах с. Макарово»

В соответствии со статьей 31 и 32 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, на основании Устава муниципального образования Макаровский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать работу по подготовке проекта «Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования Макаровский сельсовет Шелаболихинского района Алтайского края в границах с. Макарово» (далее – Проект).

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта (приложение).

3. Поручить Главе Макаровского сельсовета разработать техническое задание и проект муниципального контракта на разработку проекта «Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования Макаровский сельсовет Шелаболихинского района Алтайского края в границах с. Макарово».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Глава сельсовета                                                                                   С.Г. Пушечников

Приложение к постановлению

Администрации сельсовета

от «17»  мая  2022 г.  № 16

| № | Порядок проведения работ по подготовке Проекта | Сроки проведения работ | Исполнители, ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения о подготовке Проекта | май 2022 | Глава сельсовета |
| 2 | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке Проекта | 17.05.2022 | Глава сельсовета |
| 3 | Проведение работ по подготовке Проекта (Прием заявлений заинтересованных лиц в комиссию до 14.06.2022) | 17.05.2022– 14.06.2022 | ООО «Компания Земпроект» Председатель Комиссии |
| 4 | Обеспечение проведения проверки Проекта на соответствие технических регламентов, документам территориального планирования муниципальных образований | 30.05.2022 | Председатель Комиссии |
| 5 | Направление Проекта Главе сельсовета или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, в комиссию на доработку | 31.05.2022 | Председатель Комиссии |
| 6 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по Проекту | 14.06.2022 | Глава сельсовета |
| 7 | Обнародование решения о проведении публичных слушаний | 14.06.2022 | Глава сельсовета |
| 8 | Обнародование Проекта | 14.06.2022 | Глава сельсовета |
| 9 | Проведение публичных слушаний по Проекту | 14.06.2022 – 14.07.2022 | Рабочая группа |
| 10 | Обеспечение подготовки заключения о проведении публичных слушаний | 15.07.2022 | Рабочая группа |
| 11 | Обнародование заключения о проведении публичных слушаний | 15.07.2022 | Рабочая группа |
| 12 | Представление Проекта Главе сельсовета | 18.07.2022 | Рабочая группа |
| 13 | Принятие решения о направлении Проекта в Совет депутатов Шелаболихинского района | 19.07.2022 | Глава сельсовета |
| 14 | Рассмотрение и утверждение Проекта, направление решения Главе района для опубликования | На ближайшей сессии | Совет депутатов Шелаболихинского района |

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта «Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования Макаровский сельсовет Шелаболихинского района Алтайского края в границах с. Макарово»